25 Nov 2025

Informe Final de Pruebas

Web Ciclo N°2 v17.2.1

| AGRUPADOR URGENCIAS - SALUS |  |
| --- | --- |
| PRODUCTO | SALUS WEB |
| VERSIÓN | 17.2.1 |
| RESULTADO DEL CICLO DE PRUEBAS | Fallido con incidentes críticos y altos |

1- ESPECIFICACIONES

Alcance v17.1 SALUS Web:

- Smoke Test

- Paquete de incidencias entregadas

- Pruebas integrales Punta a Punta – Regresión Ambu

Ejecución:

Los casos de prueba fueron generados y cargados dentro del proyecto

Test plan SALUS Web

Test plan Integraciones

Responsable/s de ejecución

- Gloria Huilen García

- Ezequiel Alejandro Tissier

- Franco Osuna

- Agustina Burgos

- Pedro Cociffi

- Anthony José Marquez

- Milena Tatulli

Plan ejecución

| PLANIFICADO |  | REAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Inicio | Fecha Fin | Desvío | Motivo |
| 07/11/2025 | 26/11/2025 | 07/11/2025 | 25/11/2025 | - | - |

2- DETALLE DE PRUEBAS

| Producto | Título/Descripción | Tipo de prueba | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| SALUS Web | Smoke test | Funcional | Fallido con incidentes altos y critico |
| SALUS Web | Paquete de incidencias | Funcional | Fallido con incidentes altos y medios |
| SALUS Web / Integración | Integración SALUS / Ambu | Funcional | Inestabilidad en el ambiente |

3- RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Test Plan Salus Web – MVP 2 Ciclo 2

Total, Casos de Prueba: 196

Casos exitosos: 183 (93,37%)

Casos con incidencia: 13(6,63%)

Test Plan Integraciones – Ambu

Total, Casos de Prueba: 10

Casos exitosos: 8(80%)

Casos No Aplica: 2(20%)

Test Plan Integraciones – Incidencias

Total, Casos de Prueba: 9

Casos exitosos: 7 (77,78%)

Casos con incidencia: 2 (22,22%)

Test Plan Integraciones – Punta a Punta

Total, Casos de Prueba: 17

Casos exitosos: 15(88,24%)

Casos No Aplica: 2(11,76%)

4- Detalle de incidentes

4.1- Incidentes detectados durante las pruebas del ciclo N°2 - Versión 17.2.1 de SALUS Web

Durante las pruebas se detectaron un total de 12 incidentes los cuales se presentan a continuación agrupados según su nivel de criticidad.

.

Porcentaje por criticidad de las incidencias reportadas en el ciclo

Criticidad                       Porcentaje

Críticas:                           17.00 %

Altas:                               33.00 %

Medianas:                        25.00 %

Bajas:                               25.00 %

Porcentaje de Incidencias detectadas por Modulo / Funcionalidad

Formulario del caso - Críticos: 1 (8.33%), Altos: 4 (33.33%) y Medianos: 3 (25.00%)

Formulario de información del prestador -  Bajos: 1 (8.33%)

Integraciones - Bajos: 1 (8.33%)

Lanzadera (página de inicio) -  Bajos: 1 (8.33%)

Listados generales -  Críticos: 1 (8.33%)

4.2- Paquete de Incidentes corregidas - Versión 17.1 (Ciclo 1 MVP 2) de SALUS Web

Ajustes generales - Críticos: 1 (0.76%), Altos: 1 (0.76%), Medianos: 3 (2.27%), Bajos: 3 (2.27%)

Formulario contacto - Críticos: 8 (6.06%), Altos: 11 (8.33%), Medianos: 33 (25.0%), Bajos: 8 (6.06%)

Formulario del caso - Críticos: 3 (2.27%), Altos: 9 (6.82%), Medianos: 28 (21.21%), Bajos: 6 (4.55%)

Integraciones - Críticos: 3 (2.27%), Altos: 2 (1.52%), Medianos: 4 (3.03%)

Listados generales - Críticos: 1 (0.76%), Medianos: 1 (0.76%)

Seguridad - Críticos: 1 (0.76%)

Selectores/Listas desplegables - Críticos: 1 (0.76%), Altos: 3 (2.27%), Medianos: 2 (1.52%)

4.3- Incidencias pendientes de corrección de la Versión 17.1 (Ciclo 1 – MVP 2) de SALUS Web

Ajustes generales - Bajos: 2 (11.76%)

Formulario contacto - Altos: 1 (5.88%), Medianos: 6 (35.29%)7 Bajos: 1 (5.88%)

Formulario del caso - Críticos: 1 (5.88%), Altos: 1 (5.88%)y Medianos: 1 (5.88%)

Integraciones - Altos: 1 (5.88%)y Medianos: 3 (17.65%)

5- Detalle de riesgos detectados

N./A.

5.1- Observaciones

N/A.

6- Referencia de severidad y prioridad de errores

| Severidad | Impacto | Ejemplos | Urgencia / Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Bajo | Mínimo.No afecta funcionalidad principal. | Errores tipográficos, detalles visuales menores, íconos desalineados. | Puede esperar. Se corrige cuando haya disponibilidad. |
| Medio | Afecta funcionalidades secundarias. Puede haber un workaround. | Botón no funcional con alternativa disponible, errores menores en filtros. | Importante, pero no urgente. Planificar para próximos sprints/versión. |
| Alto | Afecta funcionalidades clave. Sin solución alternativa clara. | Fallos en formularios críticos, errores de cálculo. | Alta prioridad. Requiere atención en la próxima Versión. |
| Crítico | Bloquea el sistema, pérdida de datos o seguridad. | Caída del sistema, pérdida de info, errores de autenticación o fuga de datos. | Urgencia máxima. Requiere hotfix inmediato. |